План тестирования

веб-приложения

“Demoblaze”

2025

Содержание:

1. Введение

1.1. Цель документа

1.2. Область применения

1.3. Целевая аудитория

2. Объект тестирования

2.1. Краткое описание системы

2.2. Ключевые функции и модули

2.3. Цели тестирования

2.4. Объём работ (scope) / границы тестирования

3. Подход и стратегия тестирования

3.1. Типы тестирования, применяемые в проекте

3.2. Типы тестирования, исключённые из проекта

3.3. Стратегия автоматизации тестирования

3.4. Стратегия управления тестовыми данными

3.5. Стратегия управления дефектами

4. Критерии

4.1. Критерии начала работ

4.2. Критерии приостановки и возобновления тестирования

4.3. Критерии завершения работ

4.4. Приемочные критерии

5. Ресурсы и окружение

5.1. Роли и ответственность

5.2. Команда тестирования

5.3. Тестовые среды (окружения)

5.4. Инструменты тестирования

5.5. Системы управления тестированием и дефектами

6. Расписание работ

6.1. Этапы тестирования и ключевые вехи

6.2. Оценка трудозатрат

6.3. График тестирования

7. Риски и меры по их минимизации

7.1. Потенциальные риски

7.2. План действий при возникновении рисков

8. Сценарии тестирования

9. Метрики, отчетность и документирование

1. Введение

1.1. Цель документа

Настоящий документ описывает стратегию, объём, подход и процессы тестирования для веб-приложения Demoblaze. Он предназначен для координации усилий команды и служит основой для планирования и контроля процесса тестирования в рамках дипломного проекта.

1.2. Область применения

Данный план тестирования относится к версии 1.0 веб-приложения Demoblaze, доступной по адресу: http://www.demoblaze.com.

1.3. Целевая аудитория

- Менеджер проекта

- Команда тестирования

- Разработчики

2. Объект тестирования

2.1. Краткое описание системы

Demoblaze — это демонстрационное веб-приложение интернет-магазина электроники. Приложение представляет собой одностраничное приложение (SPA) с клиент-серверной архитектурой. Основное назначение — демонстрация типичных функций интернет-магазина: просмотр каталога, регистрация и авторизация пользователей, добавление товаров в корзину, оформление заказа.

2.2. Ключевые функции и модули

- Модуль аутентификации: регистрация, вход, выход.

- Модуль каталога товаров: просмотр категорий (Phones, Laptops, Monitors), просмотр детальной информации о товаре.

- Модуль корзины: добавление товаров, просмотр корзины, удаление товаров.

- Модуль оформления заказа: заполнение формы заказа, подтверждение заказа.

2.3. Цели тестирования

Подтвердить, что функциональность приложения соответствует ожидаемому поведению.

2.4. Объём работ (scope) / границы тестирования

Функциональность, входящая в объём тестирования:

- Просмотр категорий товаров

- Просмотр детальной информации о товаре

- Добавление товаров в корзину

- Управление корзиной (удаление товаров, пересчет суммы)

- Оформление заказа

Функциональность, не входящая в объём тестирования:

- Регистрация нового пользователя

- Авторизация зарегистрированного пользователя

- Кросс-браузерное тестирование

- Тестирование производительности

- Тестирование безопасности

- Тестирование API

- Тестирование мобильной версии

- Интеграционное тестирование с внешними системами (платежные системы, доставка)

- Тестирование на устройствах с мобильными операционными системами (iOS, Android)

3. Подход и стратегия тестирования

3.1. Типы тестирования, применяемые в проекте

Функциональное тестирование: проверка соответствия

функциональности ожиданиям (черный ящик).

3.2. Типы тестирования, исключённые из проекта

- Тестирование производительности.

- Тестирование безопасности.

- Тестирование доступности (Accessibility).

- Тестирование на отказоустойчивость.

- Кросс-браузерное тестирование.

3.3. Стратегия автоматизации тестирования

Ключевые сценарии для автоматизации:

- Корректное отображение главной страницы

- Добавление товара в корзину

- Оформление заказа с валидными данными

- Оформление заказа с пустым полем “Name”

3.4. Стратегия управления тестовыми данными

- Тестовые данные будут создаваться вручную непосредственно перед выполнением тестов.

- Данные кредитных карт и другая персональная информация будут генерироваться случайным образом.

3.5. Стратегия управления дефектами

- Дефекты будут регистрироваться вручную в формате баг-репорта.

- Каждый дефект будет содержать: ID, автор, заголовок, предусловия, тестовые данные, шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат, скриншот.

- Серьезность дефекта определяется по шкале: Критический, Высокий, Средний, Низкий.

- Приоритет: Высокий, Средний, Низкий.

4. Критерии

4.1. Критерии начала работ

- Демо-сайт доступен по адресу http://www.demoblaze.com.

- План тестирования утвержден.

- Подготовлены тест-кейсы.

4.2. Критерии приостановки и возобновления тестирования

Приостановка:

- Сайт недоступен более 30 минут.

- Обнаружены критические дефекты, блокирующие более 50% тест-кейсов.

Возобновление:

- Сайт снова доступен.

- Критические дефекты устранены.

4.3. Критерии завершения работ

- Выполнены все запланированные тест-кейсы (100%).

- Все найденные дефекты зарегистрированы.

- Подготовлен итоговый отчет.

4.4. Приёмочные критерии

- Все тест-кейсы с приоритетом “Высокий” выполнены успешно.

- Все дефекты с уровнем серьезности “Критический” и “Высокий” исправлены и перепроверены (в рамках учебного проекта — только зарегистрированы).

5. Ресурсы и окружение

5.1. Роли и ответственность

- Тест-менеджер: планирование, контроль выполнения, отчетность.

- Тестировщик: выполнение тест-кейсов, регистрация дефектов.

В рамках дипломного проекта обе роли выполняет студент.

5.2. Команда тестирования

- Шитова Елена Владимировна, email: elenaschitowa@yandex.ru

- Лазар Софья Богдановна, email: sofya.lazar@yandex.ru

5.3. Тестовые среды (окружения)

- Окружение для тестирования: Production (демо-сайт) http://www.demoblaze.com

- Браузер: Яндекс.Браузер.

- ОС: Windows 10.

5.4. Инструменты тестирования

- Редактор: IntelliJ IDEA.

- Средства снятия скриншотов: стандартные инструменты операционной системы.

- Утилиты диагностики: встроенные инструменты разработчика в браузерах (DevTools).

5.5. Системы управления тестированием и дефектами

- Тест-кейсы и баг-репорты будут храниться в Google документах.

6. Расписание работ

6.1. Этапы тестирования и ключевые вехи

- Планирование: 1 день (создание плана тестирования).

- Подготовка: 2 дня (создание тест-кейсов, подготовка тестовых данных).

- Исполнение: 3 дня (выполнение тест-кейсов, регистрация дефектов).

- Завершение: 1 день (анализ результатов, подготовка отчета).

6.2. Оценка трудозатрат

- Планирование: 8 часов

- Подготовка: 16 часов

- Исполнение: 24 часа

- Завершение: 8 часов

Итого: 56 часов (7 рабочих дней)

6.3. График тестирования

| Этап | Дата начала | Дата окончания | Длительность | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирование | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 1 день | Разработка тест-плана, анализ требований |
| Подготовка | 04.12.2025 | 05.12.2025 | 2 дня (06.12 и 07.12 – выходные дни) | Создание тест-кейсов, подготовка данных, настройка окружения |
| Исполнение | 08.12.2025 | 10.12.2025 | 3 дня | Выполнение тест-кейсов, регистрация дефектов |
| Завершение | 11.12.2025 | 11.12.2025 | 1 день | Анализ результатов, подготовка отчета |

7. Риски и меры по их минимизации

7.1. Потенциальные риски

- Недоступность демо-сайта: сайт может быть временно недоступен.

- Изменения в функциональности: на демо-сайте могут быть внесены изменения, которые повлияют на тест-кейсы.

7.2. План действий при возникновении рисков

- Недоступность сайта: перенести тестирование на другое время, если сайт недоступен более 30 минут.

- Изменения функциональности: оперативно обновлять тест-кейсы, делать заметки в отчете.

8. Сценарии тестирования

Тест-кейсы разработаны и хранятся в Google документах. Всего 29 тест-кейсов, охватывающих модули: аутентификация, каталог, корзина, оформление заказа.

9. Метрики, отчётность и документирование

Итоговый отчёт будет включать в себя следующие метрики:

- Процент успешно выполненных тест-кейсов.

- Число найденных дефектов.

Документы, которые будут подготовлены:

- План тестирования.

- Тест-кейсы.

- Автотесты

- Баг-репорты.

- Отчет о тестировании.

- Презентация.